## ACTA DE SEGUIMIENTO - MÓDULO PROYECTO DAW

Curso Académico	2025/26
Proyecto	Inventario de Sanidad
Alumnos	Mateus Leandro Barros / Francisco Javier López

#### DATOS PROYECTO
Proyecto	Inventario de Sanidad
Empresa/Departamento colaborador	Departamento de Sanidad
Responsable Empresa/Departamento	Miriam López Rouco
Repositorio Proyecto	https://github.com/franciscolopez18n-ops/Inventario_Sanidad
URL despliegue	https://loren-terminational-noninclusively.ngrok-free.dev / No estará disponible a menos que lo activemos nosotros / Puede cambiar en el futuro

#### DATOS REUNIÓN SEGUIMIENTO
Fecha	10/04/2026
Número de reunión	2
Modalidad	X Presencial ☐ Online
Fase actual Proyecto:	☐ Análisis de requisitos / ☐ Diseño técnico / UML / BD / X Desarrollo Backend / ☐ Desarrollo Frontend / ☐ Integración / ☐ Pruebas / ☐ Despliegue / ☐ Documentación final
Grado Avance estimado %	15%

#### TAREAS REALIZADAS
Tarea	Comentarios
Despliegue y análisis previo de la aplicación, con el objetivo de comprender sus requisitos, dependencias, funcionamiento y lógica de negocio, así como identificar dónde y cómo implementar las dos principales mejoras solicitadas por el cliente y abordar otros problemas secundarios detectados	Para ello hemos realizado lo siguiente: / Revisar la documentación del proyecto / Estudio teórico previo de Laravel y el patrón MVC (especialmente Francisco Javier, quien nunca ha trabajado con dicho framework) / Bifurcar el repositorio original, clonarlo en nuestros entornos, instalar y configurar sus dependencias y requisitos (PHP, Laravel, librerías, etc) e inicializar el proyecto de Laravel / Explorar el código fuente y el esquema de la base de datos de la aplicación, realizar pruebas y comprobar los resultados, con el objetivo de comprender en profundidad su funcionamiento y propósito, así como identificar dónde y cómo implementar las mejoras / Definir y concretar las dudas a tratar en la reunión, con el fin de tomar las decisiones necesarias para iniciar el desarrollo de las mejoras, asegurando el visto bueno del cliente
Selección de Ngrok como medio para mostrar el progreso al cliente y al equipo docente	Tras revisar las principales opciones (servicio de hosting gratuito o Ngrok), nos hemos decantado por Ngrok, pues es una herramienta que nos permite exponer nuestro entorno local a Internet de forma rápida y sin necesidad de configurar nada, contando con un plan gratuito suficientemente flexible para nuestras necesidades
Presentación del prototipo de una nueva sección que fusione las secciones “Gestionar materiales” y “Gestionar almacenamiento” en el panel de administración	La primera solicitud principal del cliente consiste en fusionar ambas secciones, ya que considera que su separación no resulta óptima para su labor. Tras analizar la aplicación, hemos elaborado un diseño visual preliminar que consideramos el más adecuado y que muestra cómo se vería la nueva sección. Recogiendo las observaciones del cliente sobre el prototipo y resolviendo las últimas dudas sobre la organización física del inventario, podremos iniciar el desarrollo de esta mejora, asegurando que la nueva sección se adapte a sus necesidades y responda al diseño que mejor encaje con su forma de trabajo
Decisión sobre cómo implementar los códigos QR	La segunda solicitud principal del cliente consiste en implementar una solución que asocie códigos QR a cada página de gestión de material en un almacén para agilizar la administración del inventario. Estas páginas formarán parte de la nueva sección unificada de gestión de material que desarrollaremos / A nivel conceptual, proponemos generar un código QR por cada combinación específica de material y almacén, representadas jerárquicamente por los enlaces dentro de dicha sección. De este modo, cada QR dirigiría directamente a la página de gestión correspondiente. Los códigos QR que se generen deben ser presentados para su descarga o impresión en una nueva sección aparte, pues consideramos que se trata de un nuevo ámbito de gestión y no encaja en ninguna de las secciones existentes / Los avances por el momento en este aspecto se han centrado en la instalación y evaluación de librerías para la generación de códigos QR / Nota: no teníamos claro qué combinación debía representar el código QR. En la pasada reunión anotamos que era una combinación basada en material y almacén, pero la documentación del proyecto plantea por su parte una combinación basada en almacén, armario y balda, de forma que la aplicación mostraría un listado de materiales en esa balda a modo de filtro. Dado que esta decisión impacta directamente en el diseño de la sección de gestión de material, la cual estará estrechamente asociada a los QR, hemos decidido llevar esta duda a resolver en la reunión antes de adelantar trabajo que pudiera quedarse rápidamente obsoleto

#### PLANIFICACIÓN TAREAS PRÓXIMA REUNIÓN
Tarea	Responsable
Corrección de problemas secundarios detectados y refactorización en el backend	Mateus Leandro Barros
Desarrollo de la nueva sección unificadora de gestión de material	Mateus Leandro Barros
Desarrollo de la nueva sección de gestión de códigos QR y vinculación con la gestión de material	Mateus Leandro Barros
Mantenimiento y desarrollo frontend en Blade y presentación	Francisco Javier López Bautista

Valoración del Equipo Educativo
Implicación del grupo: ☐ Alta ☐ Media ☐ Baja
Cumplimiento de plazos: ☐ Adecuado ☐ Mejorable ☐ Insuficiente
Calidad técnica observada: ☐ Excelente ☐ Buena ☐ Aceptable ☐ Insuficiente
Organización y trabajo en equipo: ☐ Excelente ☐ Adecuada ☐ Mejorable ☐ Deficiente

Observaciones / Comentarios del Equipo Educativo